FIADOAPP

Planejamento de Migração Tecnológica

PHP + MySQL  →  Java Spring Boot + PostgreSQL + React

2º Semestre  |  Desenvolvimento de Software Multiplataforma  |  Fatec

Adriano Cardoso  •  Março 2026  •  v2

⚠️ Nota Importante A versão atual do FiadoApp (PHP + MySQL) permanece hospedada e ativa no Hostinger. A nova versão acadêmica será criada na subpasta v2/ dentro do mesmo repositório, permitindo que o Claude Code consulte os arquivos originais como referência durante a migração.

✅ Decisões Finais Definidas Hospedagem: Koyeb (backend + PostgreSQL) + Vercel (React) ¦ Deploy: Docker + GitHub Actions (automatizado) ¦ Repositório: Monorepo com pasta v2/ dentro do FiadoApp atual

# 1. Ementa do 2º Semestre DSM — Disciplinas Integradas

O 2º semestre do curso de Desenvolvimento de Software Multiplataforma (DSM) da Fatec é composto por 5 disciplinas totalizando 400 horas. Três delas formam o núcleo integrado que guiará esta migração:

| Código | Disciplina | Carga Horária | Papel na Migração |
| --- | --- | --- | --- |
| ISW029 | Desenvolvimento Web II | 80h | Backend Java + REST API |
| IBD015 | Banco de Dados Relacional | 80h | PostgreSQL + Modelagem |
| IES012 | Engenharia de Software II | 80h | Scrum, UML, Git, CI/CD |
| ILP036 | Técnica de Programação I | 80h | Lógica + POO Java |
| MAT019 | Matemática para Computação | 80h | Apoio teórico |

## 1.1 ISW029 — Desenvolvimento Web II

Stack: Java 17+ • Spring Boot 3.x • Spring MVC • Spring Data JPA • Hibernate • Maven

Esta é a disciplina central do backend. Abrange o desenvolvimento de APIs RESTful usando o ecossistema Spring:

- Spring Boot 3.x com configuração por anotações (@RestController, @Service, @Repository)

- Padrão MVC: Controllers para endpoints HTTP, Services para regras de negócio, Repositories para persistência

- JPA / Hibernate: ORM para mapear entidades Java em tabelas do banco de dados

- Maven: gerenciamento de dependências e build do projeto

- APIs REST: verbos HTTP (GET, POST, PUT, DELETE), status codes, JSON como formato de troca

- Injeção de dependência (IoC / DI) como princípio arquitetural

- Spring Security (autenticação JWT)

- Testes unitários com JUnit 5 e Mockito

## 1.2 IBD015 — Banco de Dados Relacional

Stack: PostgreSQL 15+ • SQL • DER • Normalização • Procedures • Indexes

Disciplina responsável pela modelagem e administração do banco de dados relacional:

- Modelagem: Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), normalização até 3FN

- PostgreSQL: banco open-source de produção, diferente do MySQL por suportar tipos avançados (JSONB, UUID, arrays)

- DDL / DML: CREATE, ALTER, INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT com JOINs complexos

- Constraints: PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, CHECK, NOT NULL

- Índices (INDEX) para otimização de consultas

- Stored Procedures e Functions em PL/pgSQL

- Transações: COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT — conceitos ACID

- Integração com Spring Data JPA via application.properties

## 1.3 IES012 — Engenharia de Software II

Métodos: Scrum • Kanban • UML • Git / GitHub • CI/CD • SOLID • Design Patterns

- Scrum: sprints de 1-2 semanas, backlog do produto, daily standups, sprint review e retrospectiva

- Kanban: painel visual com colunas A Fazer / Em Andamento / Concluído

- UML: Diagrama de Casos de Uso, Diagrama de Classes, Diagrama de Sequência

- Git avançado: branches por feature, pull requests, code review, merge strategy

- Princípios SOLID aplicados ao design das classes Java

- Design Patterns: Repository, Service Layer, DTO (Data Transfer Object), Builder

- CI/CD: GitHub Actions para build e deploy automático

- Documentação de API com Swagger / OpenAPI 3

# 2. Stack Atual vs. Stack Nova

| Camada | Versão Atual (Hostinger) | Versão Nova (Acadêmica) |
| --- | --- | --- |
| Backend | PHP 8.x (puro, sem framework) | Java 17 + Spring Boot 3.x |
| Banco de Dados | MySQL 8.x | PostgreSQL 15+ |
| Frontend | HTML + CSS + JS vanilla | React 18 + Vite |
| Comunicação | PHP renderiza HTML (SSR) | REST API JSON + SPA React |
| Autenticação | Session PHP + CSRF tokens | JWT (JSON Web Tokens) |
| ORM | PDO raw SQL | Hibernate / Spring Data JPA |
| Deploy | FTP para Hostinger (GitHub Actions) | Docker + GitHub Actions + Koyeb/Vercel |
| Metodologia | Desenvolvimento individual | Scrum + GitHub Projects + UML |
| Documentação API | Nenhuma | Swagger / OpenAPI 3 |
| Testes | Nenhum automatizado | JUnit 5 + Mockito + Jest |
| Container | Não usa | Dockerfile para o backend |
| Android | WebView + wa.me URLs | React Native ou PWA (futuro) |

# 3. Hospedagem Definida: Koyeb + Vercel

✅ Decisão Final de Hospedagem Backend (Spring Boot) + PostgreSQL → Koyeb (free tier permanente) ¦ Frontend (React) → Vercel (free tier permanente, CDN global)

## 4.1 Koyeb — Backend + Banco de Dados

| Serviço | Limite Free | Observação |
| --- | --- | --- |
| Web Service (Spring Boot) | 1 vCPU, 512MB RAM | Não hiberna |
| PostgreSQL | 1 instância, 1 GB storage | Gratuito permanente |
| Egress bandwidth | 100 GB/mês | Mais que suficiente |
| Domínios customizados | 5 domínios | Gratuito |
| Cartão de crédito | Não exige | Sem surpresas de cobrança |
| Deploy via Docker | Sim (ghcr.io) | Integra com GitHub Actions |

## 4.2 Vercel — Frontend React

- Gratuito permanente para projetos pessoais e acadêmicos

- Deploy automático a cada git push na branch main (zero configuração)

- HTTPS automático + domínio .vercel.app incluso

- CDN global: velocidade excepcional em qualquer região

- Integração nativa com React + Vite — detecta e builda automaticamente

- Não precisa de Docker: o Vercel faz o build do React diretamente

# 5. Estratégia de Deploy: Docker + GitHub Actions

A decisão de usar Docker é tecnicamente correta e acadêmica. A boa notícia é que você não precisa escolher entre Docker e GitHub Actions: eles trabalham juntos, e o resultado é deploy totalmente automático disparado por um simples git push.

## 5.1 Fluxo Completo de Deploy

git push → GitHub Actions builda Docker → envia para ghcr.io → Koyeb faz deploy automático

| # | Etapa | Detalhe |
| --- | --- | --- |
| 1 | git push (Claude Code) | Você empurra o código para o GitHub |
| 2 | GitHub Actions dispara | Workflow .yml detecta o push na branch main |
| 3 | Build da imagem Docker | Actions roda: docker build -t ghcr.io/... |
| 4 | Push para ghcr.io | GitHub Container Registry recebe a imagem (GRATUITO) |
| 5 | Koyeb detecta nova imagem | Koyeb monitora o registry e puxa a nova versão |
| 6 | Deploy sem downtime | Zero-downtime rolling update no Koyeb |
| 7 | React no Vercel | Paralelamente, Vercel detecta o push e faz build do React |

## 5.2 Estrutura do Dockerfile (Spring Boot)

O Dockerfile do backend usa multi-stage build para produzir uma imagem leve:

# Stage 1: Build com Maven FROM maven:3.9-eclipse-temurin-17 AS build WORKDIR /app COPY pom.xml . RUN mvn dependency:go-offline COPY src ./src RUN mvn clean package -DskipTests # Stage 2: Imagem final leve (apenas JRE) FROM eclipse-temurin:17-jre-alpine WORKDIR /app COPY --from=build /app/target/*.jar app.jar EXPOSE 8080 ENTRYPOINT ["java", "-jar", "app.jar"]

Vantagens do multi-stage build: a imagem final tem apenas o JRE (sem Maven, sem código-fonte), ficando em torno de 200-300 MB, ideal para o free tier do Koyeb.

## 5.3 GitHub Actions Workflow (deploy.yml para v2)

name: Deploy FiadoApp v2 — Backend on: push: paths: ['v2/backend/**'] # só dispara se backend mudar jobs: build-and-push: runs-on: ubuntu-latest steps: - uses: actions/checkout@v4 - name: Login no GitHub Container Registry uses: docker/login-action@v3 with: registry: ghcr.io password: ${{ secrets.GITHUB_TOKEN }} - name: Build + Push imagem Docker uses: docker/build-push-action@v5 with: context: v2/backend tags: ghcr.io/USUARIO/fiadoapp-api:latest

💡 Nota sobre Secrets O GITHUB_TOKEN é fornecido automaticamente pelo GitHub Actions — não precisa criar. Para as credenciais do banco (DB_URL, JWT_SECRET), usar GitHub Secrets exatamente como já está configurado na versão PHP. No Koyeb, as variáveis de ambiente são configuradas no painel e injetadas no container.

# 5. Estrutura do Repositório: Monorepo com Pasta v2/

A nova versão acadêmica será criada dentro do repositório atual do FiadoApp, na subpasta v2/. Isso permite que o Claude Code consulte os arquivos PHP originais como referência direta enquanto construói a lógica equivalente em Java e React.

## 6.1 Estrutura Final de Pastas

FiadoApp/ ← Claude Code abre aqui ├── api/ ← PHP: APIs originais (referência) ├── assets/ ← PHP: CSS, JS originais (referência) ├── config/ ← PHP: conexao.php (referência) ├── includes/ ← PHP: header, session (referência) ├── *.php ← PHP: páginas originais (referência) ├── .github/workflows/ │ ├── deploy.yml ← PHP: deploy Hostinger (inalterado) │ └── deploy-v2.yml ← NOVO: build Docker + Koyeb └── v2/ ← NOVA VERSÃO ACADÊmica ├── backend/ ← Spring Boot (Java) │ ├── src/main/java/ │ │ └── com/fiadoapp/ │ │ ├── controllers/ │ │ ├── services/ │ │ ├── repositories/ │ │ ├── entities/ │ │ ├── dto/ │ │ └── security/ │ ├── src/main/resources/application.properties │ ├── Dockerfile │ └── pom.xml └── frontend/ ← React + Vite ├── src/ ├── public/ └── vite.config.js

## 6.2 Ajuste Necessário no deploy.yml Atual

Um ajuste é obrigatório para evitar que a pasta v2/ seja enviada para o Hostinger junto com os arquivos PHP:

# No deploy.yml existente, adicionar v2/** no bloco exclude: exclude: ¦ v2/** ← ADICIONAR esta linha **/.git*/** **/node_modules/** android/**

E adicionar ao .gitignore as pastas de build que não devem ir para o repositório:

# Adicionar ao .gitignore atual: v2/backend/target/ v2/frontend/node_modules/ v2/frontend/dist/

## 6.3 Como o Claude Code usará o Monorepo

🧠 Estratégia de Migração com Referência Direta Na nova sessão, o Claude Code será aberto na pasta raiz FiadoApp/. O prompt inicial explicará que os arquivos PHP existentes são a referência de negócio, e a nova versão deve ser criada em v2/. Exemplo: 'Analise api/salvar_venda.php e crie o equivalente em v2/backend como VendaController.java + VendaService.java usando Spring Boot e JPA'. Isso elimina retrabalho de explicação: o Claude Code lê o PHP diretamente, entende a lógica atual e transcreve para Java com as melhores práticas da nova stack.

# 7. Análise: Ganhos e Perdas

| ✅ GANHOS Arquitetura e Qualidade de Código - Separação clara entre frontend e backend (desacoplamento total) - Padrões de projeto reconhecidos pelo mercado (MVC, Repository, DTO) - Tipagem forte do Java elimina toda uma classe de bugs - Testes automatizados garantem qualidade e regressão Mercado de Trabalho - Java + Spring Boot é a stack mais utilizada em enterprise no Brasil - React é o framework frontend mais demandado no mercado - PostgreSQL tem alta valorização acadêmica e profissional - Docker é exigência prática em qualquer vaga de backend Acadêmico - Alinhamento perfeito com a ementa das 3 disciplinas integradas - Portfólio com projeto real usando stack enterprise - Documentação Swagger profissional e UML completa - CI/CD com Docker demonstra maturidade de engenharia | ⚠️ PERDAS / DESAFIOS Complexidade Inicial - Curva de aprendizado maior: Java é verboso e exige mais setup - Spring Boot tem muitos conceitos (IoC, DI, JPA) - React introduz JSX, hooks, estado e rotas — nova mentalidade - Docker adiciona mais uma camada a aprender Tempo e Esforço - Não há migração automática: todo o código é reescrito (com referência) - MySQL ≠ PostgreSQL: algumas queries precisam de adaptação - Deploy gerencia 2 serviços separados (API + frontend) Mitigações - Monorepo resolve a consulta de referência do PHP - Claude Code acelera 2-3x o desenvolvimento - Koyeb + Vercel gratuitos eliminam custo de hospedagem - GitHub Actions automatiza o deploy via Docker |
| --- | --- |

# 7. Plano de Migração — Fases e Cronograma

Estimativa total: 12 a 16 semanas de desenvolvimento individual. Com Claude Code o ritmo pode ser 2-3x mais rápido. A versão PHP no Hostinger permanece intocada.

FASE 1 — Setup e Infraestrutura (Semanas 1-2)

- Criar pasta v2/ no repositório atual; ajustar deploy.yml (exclude: v2/**) e .gitignore

- Criar projeto Spring Boot em v2/backend via Spring Initializr (Web, JPA, Security, PostgreSQL, Lombok)

- Criar projeto React em v2/frontend via Vite (npm create vite@latest)

- Instalar PostgreSQL localmente e criar banco fiadoapp_v2

- Criar conta no Koyeb e no Vercel; vincular ao repositório GitHub

- Configurar GitHub Projects com board Scrum (sprints, backlog)

- Criar Dockerfile em v2/backend (multi-stage Maven + JRE alpine)

- Criar .github/workflows/deploy-v2.yml (build Docker + push ghcr.io)

- Escrever primeiros diagramas UML: Diagrama de Casos de Uso, DER do PostgreSQL

FASE 2 — Backend: Entidades e API Base (Semanas 3-5)

- Migrar schema MySQL → PostgreSQL (tipos: TINYINT → BOOLEAN, AUTO_INCREMENT → SERIAL/IDENTITY)

- Criar entidades JPA: Usuario, Cliente, Venda com mapeamentos @Entity, @Id, @ManyToOne

- Criar Repositories, Services e Controllers para cada entidade (consultar PHP original)

- Implementar autenticação JWT: POST /api/auth/login retorna token; filtro de segurança

- Implementar multi-tenancy: todos os endpoints filtram por userId extraído do JWT

- Configurar Swagger / OpenAPI 3 em /swagger-ui.html

- Escrever testes unitários para os Services (JUnit 5 + Mockito)

- Primeiro deploy funcional no Koyeb via GitHub Actions

FASE 3 — Frontend React: Páginas Principais (Semanas 6-9)

- Configurar React Router: rotas públicas (login) e privadas (dashboard, etc.)

- Criar AuthContext: armazenar JWT, interceptor Axios com Bearer token

- Telas de Login e Cadastro com validação (react-hook-form)

- Dashboard com cards de KPIs e busca rápida de cliente

- Página Nova Venda: formulário completo com busca de cliente, observação, cálculo

- Página Consulta de Clientes com busca, filtros e listagem

- Página Detalhe do Cliente e Histórico de Vendas

- Página Analytics com Recharts (linha, barras, doughnut)

- Deploy automático no Vercel conectado ao mesmo repositório

FASE 4 — Features Avançadas (Semanas 10-12)

- Preferências do usuário: limite de crédito padrão e por cliente

- Integração WhatsApp: gerar link wa.me via React

- Responsividade mobile completa

- LGPD: página de privacidade, checkbox de aceite no cadastro

- Rate limiting no backend (Bucket4j ou filtro customizado)

- Tratamento global de erros (@ControllerAdvice) e feedbacks UX

FASE 5 — Deploy Final e Entrega (Semanas 13-16)

- Configurar variáveis de ambiente no Koyeb (DB_URL, JWT_SECRET como Secrets)

- Testar sistema integrado completo (frontend + backend + banco)

- Gerar Diagrama de Classes UML final e Diagrama de Sequência dos fluxos principais

- Exportar Swagger em JSON e incluir no README

- README completo: arquitetura, como rodar localmente, como fazer deploy

- Apresentação ao professor com demonstração ao vivo (Swagger + sistema rodando)

# 8. Mapeamento: Features Atuais → Nova Stack

| Feature | PHP Atual (referência) | Java + React Novo |
| --- | --- | --- |
| Login / Cadastro | login.php + sessions | POST /api/auth/login → JWT + React form |
| Dashboard KPIs | PHP + SQL inline | GET /api/analytics → React + Recharts |
| Nova Venda | cadastro.php + cadastro.js | POST /api/vendas → React form |
| Consulta Clientes | consulta.php + consulta.js | GET /api/clientes?q= → React |
| Detalhe Venda | detalhe_venda.php | GET /api/vendas/{id} → React page |
| Editar Cliente | cliente_editar.php | PUT /api/clientes/{id} → React modal |
| Analytics | analytics.php + Chart.js CDN | GET /api/analytics → Recharts |
| Preferências | preferencias.php | PUT /api/usuarios/prefs → React |
| WhatsApp | wa.me link no PHP | window.open(waLink) no React |
| Multi-tenancy | WHERE usuario_id = ? | JWT claim userId → @PreAuthorize |
| CSRF | CSRF token meta tag | JWT stateless (CSRF não necessário) |
| Observação Venda | Campo no MySQL | Campo na entity Venda + PostgreSQL |
| Limite Crédito | Colunas adicionadas no Sprint 2 | Field em Usuario + Cliente entities |

# 9. Orientações para Início da Nova Sessão

Este documento deve ser compartilhado no início da sessão híbrida Claude Code. Use o prompt abaixo para contextualizar completamente o assistente:

PROMPT DE CONTEXTO INICIAL PARA NOVA SESSÃO (Claude Code)

Contexto: Vou migrar o FiadoApp (sistema de controle de fiados para pequenos comerciantes) de PHP+MySQL para Java Spring Boot+PostgreSQL+React. A versão PHP está nos arquivos da pasta raiz e NÃO deve ser alterada. A nova versão acadêmica fica em v2/. Stack nova (v2/): Backend: Java 17 + Spring Boot 3.x + Spring Security (JWT) + Spring Data JPA + Maven ¦ Banco: PostgreSQL 15+ ¦ Frontend: React 18 + Vite + React Router + Axios ¦ Testes: JUnit 5 + Mockito ¦ Deploy: Docker + GitHub Actions + Koyeb (backend) + Vercel (frontend) ¦ Metodologia: Scrum + UML Estrutura: v2/backend/ = Spring Boot ¦ v2/frontend/ = React + Vite ¦ Os arquivos PHP na raiz são a referência de negócio Entidades: Usuario (id, nome, email, senha_hash, limite_credito_padrao) ¦ Cliente (id, nome, sobrenome, telefone, referencia, limite_credito, usuario_id) ¦ Venda (id, cliente_id, data_compra, data_vencimento, valor_total, status [ATIVA/PAGA], usuario_id, observacao) Primeira tarefa: Fase 1: criar estrutura v2/ no repo, ajustar deploy.yml e .gitignore, criar Spring Boot via Spring Initializr, criar Dockerfile multi-stage, configurar PostgreSQL local.

## 10.1 Dependências Maven Recomendadas (pom.xml)

spring-boot-starter-web
spring-boot-starter-data-jpa
spring-boot-starter-security
spring-boot-starter-validation
postgresql (runtime)
jjwt-api + jjwt-impl + jjwt-jackson  (JWT tokens)
lombok
springdoc-openapi-starter-webmvc-ui  (Swagger)
flyway-core  (migrations versionadas)
spring-boot-starter-test  (JUnit 5 + Mockito)

## 10.2 Dependências React Recomendadas

react-router-dom   (navegação SPA)
axios              (chamadas HTTP à API REST)
recharts           (gráficos: linha, barras, doughnut)
react-hook-form    (formulários com validação)
zustand ou context (estado global: usuário logado + JWT)
date-fns           (formatação de datas)
react-hot-toast    (notificações UX)
tailwindcss        (estilização, ou CSS Modules)

# 10. Diferenciais Acadêmicos a Destacar

| Entregável Acadêmico | Como será Demonstrado |
| --- | --- |
| DER – Diagrama Entidade-Relacionamento | PostgreSQL modelado, export via pgAdmin ou dbdiagram.io |
| Diagrama de Casos de Uso UML | Documento ou draw.io anexado |
| Diagrama de Classes UML | Gerado automaticamente pelo IntelliJ |
| Documentação API (Swagger) | /swagger-ui.html ao vivo no Koyeb |
| Testes automáticos | Relatório JUnit no GitHub Actions (badge verde) |
| Board Scrum | GitHub Projects público com sprints e backlog visível |
| Docker na prática | Dockerfile + imagem em ghcr.io; CI/CD automático |
| CI/CD | GitHub Actions: build Maven + Docker + deploy Koyeb |
| JWT Security | Demo: login retorna token, endpoint sem token retorna 401 |
| Multi-tenancy | Cada usuário vê apenas seus dados (claim JWT) |

# 11. Timeline Visual

| Período | Fase | Principais Entregas |
| --- | --- | --- |
| Sem. 1-2 | 1 — Setup | v2/ criado, Docker, GitHub Actions, Koyeb/Vercel, PostgreSQL local, DER, UML |
| Sem. 3-5 | 2 — Backend | Entidades JPA, CRUD REST, JWT auth, Swagger, JUnit, 1º deploy Koyeb |
| Sem. 6-9 | 3 — Frontend | Login, Dashboard, Nova Venda, Consulta, Detalhe, Analytics no React |
| Sem. 10-12 | 4 — Features | Preferências, WhatsApp, LGPD, responsividade, rate limiting |
| Sem. 13-16 | 5 — Entrega | UML final, Swagger exportado, README, apresentação ao professor |

Com Claude Code (sessão híbrida), o ritmo pode ser 2-3x mais rápido. Fases 2 e 3 são as mais intensas.

FiadoApp v2.0 — Planejamento de Migração Final Documento preparado por Claude (Anthropic) • Março 2026 • v2